# 校园善意项目策划书

初步设计方案 V0.1

本方案用于明确校园互助产品的功能范围、业务流程与比赛交付内容。首版优先跑通一次完整互助，后续再选择有辨识度的创新功能。

暂定项目名：善意同行

暂定定位：面向同一校园的轻量互助平台

本稿用途：明确项目边界、功能分类、流程和交付内容，作为后续创新与开发的讨论基础。

设计假设：先完成比赛可演示版本，再考虑真实校园试用；比赛完整主题、评分细则、团队人数尚待确认。

当前阶段：项目策划，尚未进入功能开发。

已知提交要求：开发结束后提交 GitHub 仓库链接；README 介绍项目、特点、运行教程和示例。组委会重点审核 10 月 23 日 00:00 至 10 月 25 日 20:00 的 Git 提交记录。产品应完整、可运行；创意特别出色但尚未完全实现的项目也可能晋级。详见文末比赛提交清单。

# 1 项目概述

## 1 1 一句话介绍

让校园里的小需求被看见，让愿意帮忙的人找到合适的机会，让每一次互助有明确的开始、进展与结果。

## 1 2 要解决的问题

1. 求助散落在群聊中，容易被其他消息覆盖。

2. 同学不知道谁还需要帮助，也不知道自己能帮什么。

3. 多人同时响应时，容易重复行动或互相等待。

4. 请求完成后缺少状态更新，其他人仍然继续询问。

5. 感谢和经验留不下来，新用户缺少参与参考。

以上是待通过同学访谈验证的问题假设，不代表已经获得调研结论。

## 1 3 项目目标

对求助者：更容易发布小需求、找到帮助并确认结果。

对帮助者：快速判断自己是否合适、是否有时间、下一步做什么。

对校园：形成可以持续运转的日常互助入口。

对比赛：完整演示“发布—响应—确认—协作—完成—感谢”，并让评委能够复现运行。

## 1 4 初版边界

第一版聚焦一对一、短周期、无偿的日常互助。一条需求一次只确认一位帮助者。多人活动、交易、支付、跑腿接单、紧急救援不纳入首版核心流程。

本项目提供日常协作入口，不把平台响应当作紧急情况的处置方式。平台不承诺需求一定会有人响应。

# 2 用户角色与权限

| 角色 | 主要目标 | 可使用的功能 | 权限边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访客 | 了解项目、浏览需求 | 首页、公开需求、公开感谢 | 不能响应、留言或查看协作内容 |
| 普通用户 | 发布需求或帮助同学 | 发布、响应、管理个人任务、感谢、举报 | 只能操作自己的内容和自己参与的协作 |
| 管理员 | 维护平台秩序与演示数据 | 内容处理、举报处理、分类维护、基础统计 | 按管理需要访问相关记录；不能任意代替用户确认完成 |

同一个普通用户可以同时是求助者和帮助者，无需注册两个身份。

比赛版使用预置演示账号，明确标注其为演示身份，不显示“学校认证”。

真实试用前，再决定账号注册、身份验证和校内范围控制方式。

# 3 需求分类体系

## 3 1 初版分类

| 一级分类 | 二级分类示例 | 适合发布的需求 | 发布时补充的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习互助 | 知识答疑、学习方法、资料指路、学习搭子 | 请教一道题的思路、寻找公开学习资料 | 学科/主题、希望的帮助方式 |
| 物品借用 | 文具工具、雨具、运动用品、临时用品 | 借计算器、借雨伞、借打气筒 | 物品、借用时间、预计归还时间 |
| 生活小帮忙 | 信息咨询、校园指路、简单操作协助 | 寻找教学楼、请教打印机操作 | 需要解决的事情、期望时段 |
| 数字技能 | 软件使用、设备设置、文档排版 | 调整文档格式、学习表格操作 | 软件或设备、问题描述 |
| 校园同行 | 食堂同行、运动搭子、办事同行 | 找人一起跑步、第一次办事想找同行者 | 活动内容、时间、公共集合区域 |
| 失物线索 | 寻物求助、拾物线索 | 寻找丢失物品、提供交还线索 | 大致区域、物品特征；认领细节私下核实 |
| 其他互助 | 无法归入以上类别的合理需求 | 临时的小需求 | 具体说明，后续按使用情况调整分类 |

分类说明：

“资料指路”强调公开或获准分享的资料，不设计代写、代考等服务入口。

借用需求需要补充归还步骤，不能只确认拿到物品就结束。

失物线索只管理信息与交接，不宣称物品保管或所有权认证。

校园同行定位日常活动，不设计诊断、心理咨询或紧急陪护功能。

第一版不提供悬赏金额和收费入口。

## 3 2 横向标签与筛选

每条需求有一个一级分类，可选一个二级分类及少量标签，避免重复分类。

| 维度 | 取值或方式 |
| --- | --- |
| 协作方式 | 线上、线下均可、线下 |
| 时间 | 截止时间；可选期望完成时段 |
| 地点 | 校区、公共区域；线上需求不要求填写 |
| 状态 | 待响应、待确认、进行中、待完成确认、已完成、已取消、已过期 |
| 标签 | 用户选择或填写少量主题词，例如数学、打印、羽毛球 |
| 排序 | 最新发布、截止时间最近 |

初版不用“智能匹配率”等无法解释的分数。筛选条件采用简单组合：不同维度同时满足，同一维度可按界面规则选择一个或多个。

# 4 功能全景与优先级

P0：第一版必须实现，构成完整演示流程。

P1：核心流程稳定后优先补充。

P2：作为创新或后续扩展，不默认承诺本次完成。

## 4 1 账号与个人资料

| 编号 | 功能 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 演示账号登录与退出 | 提供发布者、帮助者、管理员账号；不同角色实际受权限约束 | P0 |
| A02 | 基础个人资料 | 昵称、头像占位、个人简介；不要求公开真实姓名和学号 | P0 |
| A03 | 帮助偏好 | 选择擅长领域、常用区域、愿意提供的帮助类型 | P1 |
| A04 | 校内身份验证 | 根据学校允许的方式另行设计；不预设能接入学校系统 | P2 |

## 4 2 浏览与发现

| 编号 | 功能 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | 项目首页 | 项目说明、发布入口、帮助入口、近期需求 | P0 |
| B02 | 互助广场 | 需求卡片、分类筛选、状态筛选、时间排序 | P0 |
| B03 | 需求搜索 | 按标题和描述关键词查找，并保留当前筛选条件 | P0 |
| B04 | 需求详情 | 展示正文、分类、时间、公共区域、状态和当前可执行操作 | P0 |
| B05 | 收藏需求 | 保存感兴趣的需求，需求失效时同步显示最新状态 | P1 |

## 4 3 发布与管理需求

| 编号 | 功能 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | 发布需求 | 填写必要字段、校验后提交；发布成功进入详情页 | P0 |
| C02 | 编辑与取消 | 待响应或待确认时可修改；进行中不随意改动约定，可申请取消 | P0 |
| C03 | 截止处理 | 未进入协作的需求到期关闭；进行中的需求提示超时并保留处理入口 | P0 |
| C04 | 图片附件 | 展示问题或物品图片，包含格式和大小限制、删除能力 | P1 |
| C05 | 草稿与再次发布 | 保存未提交内容；已关闭需求可复制为新的需求 | P1 |

## 4 4 响应与协作

| 编号 | 功能 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 响应需求 | 帮助者填写简短说明和可提供帮助的时间；可撤回未被确认的响应 | P0 |
| D02 | 选择帮助者 | 发起人查看响应，确认一位帮助者；其余响应同步结束 | P0 |
| D03 | 任务协作区 | 确认后双方发送文字留言，查看约定和状态记录；初版无需实时聊天 | P0 |
| D04 | 退出与取消协商 | 帮助者申请退出或双方申请取消；对方确认后重新开放或关闭 | P0 |
| D05 | 提交完成与确认 | 帮助者提交完成，发起人确认或退回继续协作 | P0 |
| D06 | 借用归还记录 | 借用类显示交付、待归还、归还确认三个检查项；归还完成后才结束任务 | P0 |

## 4 5 我的互助与消息

| 编号 | 功能 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 我的互助 | 我发布的、我响应的、我参与的、已结束的；提供状态对应操作 | P0 |
| E02 | 站内消息 | 响应、被选中、协作留言、完成申请、取消申请和处理结果的通知 | P0 |
| E03 | 到期与归还提醒 | 站内提示即将到期、超时和待归还；提醒规则可配置 | P1 |
| E04 | 外部通知 | 邮件或其他渠道，视需求、成本和接入条件决定 | P2 |

## 4 6 感谢与善意展示

| 编号 | 功能 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 私下感谢 | 发起人完成任务后给帮助者发送感谢文字；默认不公开 | P0 |
| F02 | 公开感谢墙 | 感谢双方同意并通过内容检查后展示；任一方可撤回公开授权 | P1 |
| F03 | 个人参与记录 | 只向本人展示发起次数、参与次数、完成次数等事实数据 | P1 |
| F04 | 非竞争式纪念 | 例如首次互助纪念；不形成善良程度排名 | P2 |

## 4 7 内容管理

| 编号 | 功能 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| G01 | 举报 | 对需求、用户行为和协作问题提交原因；记录处理状态 | P0 |
| G02 | 管理后台 | 查看公开内容、举报及相关任务记录，作出处理并填写原因 | P0 |
| G03 | 下架与账号限制 | 不合适内容停止展示；受限账号不能继续发布或响应；保留处理记录 | P0 |
| G04 | 分类与示例维护 | 管理分类说明、发布示例和页面引导内容 | P1 |
| G05 | 基础运营统计 | 需求量、响应情况、完成量、分类分布，不公开个人排名 | P1 |

P0 功能也是初步范围，不等同于已经承诺全部在比赛时限内交付。确认团队和剩余时间后，可进一步压缩；压缩时优先保留完整互助流程。

# 5 关键页面设计

| 页面 | 核心内容 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 一句话介绍、两大入口、近期需求、使用方式 | 我需要帮助、我想帮助别人 |
| 互助广场 | 搜索框、分类、筛选、需求卡片、空结果说明 | 筛选、打开详情 |
| 需求详情 | 需求正文、时间地点、状态、发起人昵称、响应入口 | 响应、撤回响应；发起人管理需求 |
| 发布/编辑页 | 分类、必要字段、分类专属字段、发布说明 | 预览、发布、保存修改 |
| 响应管理页 | 响应者说明、可帮助时段、响应状态 | 选择一位帮助者 |
| 任务协作页 | 双方约定、文字留言、状态时间线、借用检查项 | 留言、申请退出、提交完成、确认结果 |
| 我的互助 | 我发布的、我响应的、进行中、已结束 | 进入相应详情或协作页 |
| 消息中心 | 未读消息、任务关联、时间 | 标记已读、进入对应任务 |
| 个人资料页 | 昵称、头像、简介 | 修改资料 |
| 登录页 | 演示说明、账号登录入口 | 登录、退出 |
| 管理后台 | 需求、举报、账号限制及处理记录 | 查看、处理、记录原因 |
| 项目介绍页 | 项目目标、使用步骤、版本范围、反馈方式 | 了解项目 |
| 感谢墙 | 双方同意公开的感谢和简化互助故事 | P1 页面，首版可隐藏 |

导航建议：

电脑端：项目标识、互助广场、项目介绍、消息、我的互助、发布按钮。

手机端：广场、发布、消息、我的四个主入口；首页和介绍通过明显链接进入。

管理后台使用独立管理入口，不混入普通用户主导航。

进行中、已结束、已下架等状态在列表与详情中保持一致。

# 6 发布表单与内容展示

## 6 1 通用字段

| 字段 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标题 | 是 | 用一句话说明需求，建议限制在 30 个汉字左右 |
| 一级分类 | 是 | 单选 |
| 二级分类 | 否 | 根据一级分类选择 |
| 详细说明 | 是 | 描述具体事情、希望如何帮助；建议上限 1000 字 |
| 协作方式 | 是 | 线上、线下、均可 |
| 截止时间 | 是 | 必须晚于当前时间 |
| 期望完成时段 | 否 | 与响应截止时间区分；不能早于合理的协作时间 |
| 公共区域 | 线下必填 | 选择或填写校园公共地点；不公开宿舍房间等细节 |
| 主题标签 | 否 | 少量，建议最多 3 个 |
| 备注 | 否 | 补充说明，不要求留下公开手机号或其他联系方式 |

## 6 2 分类专属字段

学习互助：学科或主题、线上/当面交流偏好。

物品借用：物品名称、数量、借用开始时间、预计归还时间。

生活小帮忙：问题类型、期望时段。

数字技能：软件/设备名称、问题表现；初版通过文字描述。

校园同行：活动内容、约定时间、公共集合区域。

失物线索：丢失/拾得、大致时间、区域、物品概述；关键认领特征不完全公开。

其他互助：说明为什么需要帮助即可，不强加无关字段。

## 6 3 需求卡片

卡片展示标题、分类、简短摘要、公共区域或“线上”、截止时间及状态。

昵称可以展示，联系方式不放在卡片中。

页面展示当前真实状态，不能通过静态卡片制造“已有帮助者”等虚假结果。

# 7 核心流程与状态规则

## 7 1 正常互助

1. 发起人发布需求，状态为“待响应”。

2. 至少一位同学响应，状态变为“待确认”；到截止前仍允许其他同学响应。

3. 发起人确认一位帮助者，状态变为“进行中”，停止接受新响应。

4. 双方在协作区确定细节并开展帮助。

5. 帮助者提交完成，状态变为“待完成确认”。

6. 发起人确认，状态变为“已完成”，可发送感谢。

## 7 2 状态转换表

| 当前状态 | 可触发的行为 | 后续状态 |
| --- | --- | --- |
| 待响应 | 收到首个有效响应 | 待确认 |
| 待响应 | 发起人取消 / 到期 | 已取消 / 已过期 |
| 待确认 | 所有有效响应均撤回 | 待响应，已到期则已过期 |
| 待确认 | 发起人选定帮助者 | 进行中 |
| 待确认 | 发起人取消 / 到期仍未选人 | 已取消 / 已过期 |
| 进行中 | 帮助者提交完成 | 待完成确认 |
| 进行中 | 双方确认退出安排 | 未到期可重开为待响应；否则关闭为已取消 |
| 待完成确认 | 发起人确认 | 已完成 |
| 待完成确认 | 发起人说明未完成原因 | 进行中 |
| 已完成/已取消/已过期 | 需要再次求助 | 复制生成一条新需求，旧记录保留 |

## 7 3 必须明确的例外

自己不能响应自己的需求，不能重复提交有效响应。

多人同时被选择时，最终只允许一位成功确认；服务器负责一致性。

已进入协作的需求不因原响应截止时间到来而自动取消或自动完成。

完成确认长期未处理时保留“待完成确认”，提示用户处理；不凭时间自动制造完成记录。

任一方提出取消后，先显示待处理申请；双方未达成一致时可以举报请求管理员介入。

管理员可以下架或中止任务并记录原因，但不能为了统计好看而标记成功。

“已下架”属于管理可见性状态，与任务是否完成分别记录；参与者仍可查看自己的必要记录和处理原因。

借用类必须先记录物品交付，再记录归还并由出借方确认；完成申请只能在归还检查完成后提交。

需求编辑应保留变更记录；已有人响应时，关键内容改变要通知响应者。

# 8 感谢、隐私与平台规则

## 8 1 感谢机制

完成后可填写一次感谢，不强制写评语。

初版感谢默认只对互助双方可见。

公开展示是后续可选功能，需要双方同意，并允许撤回。

不设置“谁最善良”的总榜，不用帮助数量给人格打分。

不把感谢与金钱奖励绑定。

## 8 2 可见范围

公开区：昵称、用户主动发布的需求、公共区域和需求状态。

协作区：仅互助双方和处理相关举报所需的管理员可见。

账号信息：不公开登录凭据、真实学号、联系方式。

统计：对外展示汇总数据；演示数据与真实运营数据明确区分。

已取消和过期需求从默认可帮助列表移出，参与者可在自己的历史中查看。

真实试用前确定内容保留、账号退出及删除处理规则；初版不宣称已经达到正式校园上线条件。

## 8 3 内容处理

初版采用发布后可举报、管理员可处理的方式。发布页用简短提示说明适合的需求范围。

演示必须包含一条被举报内容及其处理结果，验证管理流程真实可用。

# 9 数据与实现边界

## 9 1 需要保存的记录

| 数据对象 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 用户 | 账号标识、昵称、头像、简介、角色、账号状态 |
| 需求 | 发起人、分类、表单内容、截止时间、任务状态、展示状态 |
| 响应 | 需求、响应者、说明、可帮助时段、响应状态 |
| 协作记录 | 被选帮助者、约定、留言、借用交付与归还检查项 |
| 状态事件 | 谁在何时执行了什么操作、操作结果 |
| 感谢 | 关联任务、发送者、接收者、正文、公开同意情况 |
| 消息 | 接收人、事件类型、关联任务、已读状态 |
| 举报与处理 | 举报者、对象、原因、处理人、结果和时间 |

## 9 2 实现原则

界面、业务处理、数据保存分工明确；具体技术选型在功能范围确认后确定。

比赛版也要保存共享数据，让两个账号看到同一条需求的变化。

页面刷新后仍保留已发布内容和任务状态。

权限和状态变更由服务端检查，隐藏按钮不能代替权限控制。

初版文字协作即可，站内消息可在刷新或定时更新时同步，不承诺实时聊天。

不默认引入付费服务、学校接口、短信接口或外部 AI 能力。

账号和数据保存方案需在开发设计阶段补齐；本稿不把临时演示登录当成正式身份认证。

# 10 视觉与交互方向

## 10 1 风格

温暖、清楚、轻量。建议米白底色、绿色主按钮、深色正文，以简洁校园元素点缀。

颜色只是初步方向，后续可根据项目命名和创新主题调整。

## 10 2 交互要求

发布与帮助两个入口一眼能找到。

状态用文字配合颜色表达，不能只靠颜色区分。

手机端避免过密信息和过小按钮。

每个重要操作结束后给出明确结果和下一步。

取消、下架、确认帮助者等重要操作显示对象与影响。

空列表、没有搜索结果、加载中、提交失败、登录失效均有说明。

表单报错指出具体字段，并保留用户已填写的内容。

首次使用提供简短示例，不强迫用户阅读长篇说明。

支持基本键盘操作、清晰焦点和可读对比度。

# 11 比赛演示方案

## 11 1 主演示 一把雨伞的互助

账号 A 发布“晚课后想借一把雨伞”，说明教学楼公共区域和归还时间。

账号 B 搜索到需求并响应，A 确认 B。

双方在协作区确认交接，记录借出、归还，A 最终确认完成并发送感谢。

目的：同时展示需求发现、两人协作、状态一致性和借用类专属流程。

## 11 2 辅助演示

数学答疑：演示线上互助，无需地点字段。

多人响应：演示选择一人，其他响应同步结束。

需求过期：演示无法继续响应。

举报处理：演示管理员下架并留下原因。

无搜索结果：演示引导用户调整筛选或发布需求。

## 11 3 演示准备

3 个角色账号：发起人、帮助者、管理员；多人响应另备普通账号。

12—20 条明确标记为演示的需求，覆盖主要分类与不同状态。

少量完整历史任务和感谢，不能伪装成真实运营成绩。

演示数据重置入口仅限开发/演示环境和管理员使用。

提供从干净环境启动项目及恢复演示数据的说明。

# 12 实施阶段与验收标准

已知 Git 提交记录重点审核区间为 10 月 23 日 00:00 至 10 月 25 日 20:00。以下按产出分阶段；具体安排还需结合团队能力、剩余时间和完整通知确认，优先保证可运行的核心流程。

| 阶段 | 主要产出 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：设计确认 | 定位、功能范围、分类、流程、页面草图 | 能说明用户是谁、解决什么、首版做哪些功能 |
| 阶段二：基础框架 | 页面导航、账号、数据保存、示例数据 | 能登录，不同账号看到同一批数据 |
| 阶段三：核心互助 | 发布、筛选、响应、选人、协作、完成、感谢 | 两个账号走通完整流程 |
| 阶段四：异常与管理 | 取消、过期、权限、举报、后台处理 | 关键异常有可验证结果 |
| 阶段五：展示打磨 | 手机适配、演示流程、README、截图 | 新使用者按文档能够启动并复现演示 |
| 阶段六：创新增强 | 选择 1—2 项有辨识度的能力 | 有真实交互、能解释价值、核心流程稳定 |

## 12 1 首版验收清单

1. 用户能成功发布各初版分类的需求，必填项正确生效。

2. 搜索、分类和状态筛选结果正确。

3. 两个账号能完成发布到感谢的流程，刷新后记录仍存在。

4. 同一需求不能重复选中多位帮助者。

5. 无关用户无法读取协作留言或操作别人的任务。

6. 借用任务没有归还记录时不能直接确认完成。

7. 取消、退出、到期和完成退回都有正确状态。

8. 管理员能处理举报，用户能看到相关结果。

9. 电脑和手机主要页面均可使用。

10. README 中的步骤能由未参与开发的人复现。

## 12 2 真实试用前的额外工作

身份与访问范围、账号恢复、数据备份、内容处理责任、使用反馈渠道、数据保留规则、实际部署与维护人员需另行落实。

# 13 交付物与 README 结构

## 13 1 交付物

本项目策划书及后续修订版。

页面结构图和关键页面草图。

可运行的项目代码。

示例数据、演示账号及数据初始化方式。

完整 README、主要页面截图、演示流程。

已完成功能列表、已知问题和后续计划。

如果比赛要求，再补充演示视频、答辩材料和部署地址。

## 13 2 README 建议目录

1. 项目名称与一句话介绍。

2. 背景、目标用户与需求假设。

3. 已实现的特点和功能，区分规划项。

4. 页面截图或演示视频。

5. 实际技术栈与运行环境。

6. 安装、配置、数据初始化、启动步骤。

7. 演示账号、完整操作示例。

8. 项目目录和主要模块说明。

9. 常见问题与已知限制。

10. 后续计划、团队分工及素材来源。

11. 开源许可证，由团队确认后选择。

文档不放真实密码、私人联系方式或实际服务密钥。演示账号须明确仅用于演示环境。

# 14 初步评估指标

以下用于观察产品是否有效，不预设虚构的增长和成功率目标。

| 指标 | 口径 | 想了解的问题 |
| --- | --- | --- |
| 需求响应率 | 一段时间内发布且至少收到一次有效响应的需求 / 同期发布需求 | 需求能否被看见并得到回应 |
| 首次响应时长 | 发布到首次有效响应之间的时长，优先观察中位数 | 等待是否太久 |
| 到期任务完成率 | 截止于观察期末前的需求中，已完成需求所占比例；进行中单列 | 已进入处理期的需求结果如何 |
| 分类分布 | 各类需求与响应数量 | 哪些类别最有用 |
| 用户反馈 | 对发布、协作和结果的具体意见 | 使用障碍在哪里 |

演示阶段重点验证流程，样例数据不用于声称平台取得真实社会效果。

# 15 留给下一轮的创新空间

本轮先建立完整底座。下一轮从下面方向挑选少数亮点，不全部叠加。

| 方向 | 初步想法 | 必须回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 让人更敢求助 | 发布前提供表达建议，允许公开区使用昵称 | 如何降低尴尬，同时保留处理问题的能力？ |
| 让帮助更容易开始 | 按可用时间、技能和区域发现适合的需求 | 怎样让匹配结果容易理解？ |
| 让善意持续流动 | 完成帮助后，自愿选择一次“接力”行动 | 如何避免变成义务和压力？ |
| 看见校园中的互助 | 展示区域级的善意足迹或故事地图 | 如何避免暴露具体个人行踪？ |
| 降低第一次参与的门槛 | 推荐几分钟能完成的小帮助 | 如何识别真正适合的小任务？ |
| 让成果可以讲述 | 将双方同意的互助整理成简短故事卡 | 如何保持真实并允许撤回？ |
| 校园资源联动 | 把适合的需求引导到已有社团或服务点 | 有没有实际合作方和维护者？ |

创新项筛选标准：解决明确问题、能演示实际效果、实现成本可控、有人愿意使用。

# 16 待共同确认的事项

1. 比赛完整主题、评分标准、截止时间与提交格式。

2. “善意同行”是否作为名称，还是采用更有校园特色的命名。

3. 目标是比赛原型、校内试点，还是持续运营。

4. 团队人数、成员能力和可投入时间。

5. 分类是否贴合本校实际，需要删除或合并哪些类别。

6. P0 范围是否需要压缩，是否优先只做学习互助与物品借用。

7. 下一轮创新选哪一个核心方向，如何融入主流程。

本稿是可修改的设计基线。确认修改意见后形成 V0.2，再补关键页面草图、详细交互和开发任务清单。

# 17 比赛提交清单

## 17 1 已明确的比赛要求

根据提供的比赛通知截图，开发结束后提交项目的 GitHub 仓库链接。仓库需要包含完整 README，介绍整个项目、特点、完整运行教程和示例。

组委会重点查看 10 月 23 日 00:00 至 10 月 25 日 20:00 期间的 Git 提交记录，需要保留真实开发过程中的提交。应分阶段提交工作，不要等结束后才一次性上传全部文件，也不要伪造历史记录。

参赛项目要求原创、尊重他人创意与劳动成果。晋级核心要求为完整、可运行的产品；创意特别出色时，尚未完全实现的项目也有机会晋级，但不是保证。

通知提到开发结束后在一周内公布进入下一阶段的队伍名单。具体提交入口、提交表单截止时间、仓库可见性及是否需要额外材料，还需查看完整通知。

## 17 2 仓库应准备的内容

| 材料 | 用途 | 要求性质 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 仓库链接 | 最终提交给组委会的项目入口 | 截图明确要求 |
| 完整 README | 说明项目、特点、运行教程和示例 | 截图明确要求 |
| 开发过程中的 Git 提交记录 | 供组委会审核指定区间内的开发过程 | 截图明确要求 |
| 项目源代码及必要资源 | 让产品能够运行和检查 | 支撑可运行产品的基础内容 |
| 依赖清单、配置示例和数据初始化方式 | 让他人在干净环境复现运行 | 为完整运行教程配套准备 |
| 演示账号或演示模式、操作示例 | 让评委体验完整流程 | 建议作为 README 示例配套 |
| 主要页面截图 | 快速了解实际实现效果 | 建议准备，并非截图列明的独立必交项 |
| Word 策划书 | 留存设计依据、支持团队讨论 | 辅助材料，截图未明确要求提交 |
| PPT、视频、在线演示地址 | 辅助答辩或远程体验 | 是否必交待完整通知确认 |

## 17 3 建议的仓库结构

README.md 放在仓库首页；项目代码按实际技术方案组织；docs 目录存放策划书、页面截图和其他说明；数据初始化脚本、配置示例及依赖清单放在对应目录，并由 README 明确引用。

仓库不包含个人隐私、实际服务密钥、无关临时文件或庞大的依赖缓存。使用第三方素材和开源组件时，记录来源并遵守其使用条件。

## 17 4 最后检查

1. 仓库链接能够被评审人员访问，具体公开或授权方式以通知为准。

2. README 清楚区分已实现功能与后续规划。

3. 按 README 从干净环境安装、初始化、启动并走通核心流程。

4. 演示账号可用，示例数据有明确标识。

5. 关键开发阶段已有真实提交，审核区间内的记录可以查看。

6. 通过组委会指定入口提交仓库链接，并核对是否提交成功。